ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO À IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM, DA VIA DE LIGAÇÃO DO POVOADO ALTO SANTO ANTÔNIO À AL-110, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE COITÉ DO NOIA, NO ESTADO DE ALAGOAS.

JANEIRO/2026

SUMÁRIO

1.	Definição	3

2.	Contextualização	3

3.	Objetivo	4

4.	Interesse público	4

5.	Descrição da necessidade de contratação	4

6.	Requisitos necessários à solução	5

7.	Levantamento de mercado	5

9.	Escolha da solução	6

10.	Estimativa de quantidades	6

11.	Estimativa do valor da contratação	7

12.	Justificativas para o parcelamento ou não da solução	7

13.	Contratações Correlatas e/ou Interdependentes	7

14.	Previsão no Plano Anual de Contratações ou justificativa para a ausência de previsão	7

15.	Resultados pretendidos	7

16.	Providências a serem tomadas previamente ao contrato	7

17.	Impactos ambientais e tratamento	8

18.	Viabilidade da contratação	9

19.	Classificação do ETP	10

- Definição

O Estudo Técnico Preliminar – ETP é uma ferramenta de gestão que possibilitará a criação do documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação, analisando a viabilidade técnica, sócio econômica e ambiental para se realizar uma contratação. O presente ETP foi elaborado de acordo com a Instrução Normativa nº40, de 22 de maio de 2020 (ETP digital).

A elaboração do ETP busca aprofundar o conhecimento sobre o problema a ser resolvido para que então seja definida a solução mais adequada às necessidades da administração, considerando o interesse público, os objetivos estratégicos da instituição, as opções do mercado, que pode ser a contratação de um serviço, a aquisição de um bem, a realização de uma obra, ou, até mesmo, a execução direta do objeto pelo próprio órgão/entidade.

Além disso, visando a padronização dos procedimentos o referido documento teve como base outros documentos análogos em trâmite na Codevasf, que tem objeto de contratação similar e que tem tido origem, convencionalmente, na AD/GCO.

Etapas do ETP.

- Contextualização

A Codevasf é uma empresa pública dependente, com capital 100% da União, que transforma a realidade das pessoas, com foco na melhoria dos três pilares da sustentabilidade: social, econômico e ambiental. A empresa atua com base na capacidade técnica de seu quadro de trabalho, alicerçada nas expertises e experiências adquiridas ao longo da nossa história, ou mediante parcerias com instituições públicas ou organizações privadas da sociedade civil de bacias hidrográficas, segurança hídrica e economia sustentável promovendo o desenvolvimento regional em regiões de baixo poder econômico e distribuição de renda.

Tem como missão institucional “Desenvolver bacias hidrográficas de forma integrada e sustentável, contribuindo para a redução das desigualdades regionais”, norteada pelos objetivos fundamentais da República federativa do Brasil previstos na Carta Magna, em especial, o de erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais (art. 3º, inciso III).

Para atingir a sua missão, a empresa desenvolve, por meio de execução direta ou mediante parcerias firmadas com diferentes entes federativos, iniciativas materializadas na forma de obras e ações.

- Objetivo

O Estudo Técnico Preliminar - ETP, previsto no Decreto nº 10.024/2019, se propõe a efetuar procedimento de planejamento, retratado por documento, para contratação de objeto resultado de análise e avaliação calcadas nas necessidades ou problemas apresentados, no interesse público e na melhor solução proposta. Quando a hipótese é de viabilidade de contratação, tal estudo afigura-se como o alicerce ou fundamento técnico-legal e pressuposto para elaboração do Termo de Referência.

Nesse contexto, esse Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo subsidiar a licitação para contratação de obras e serviços de engenharia visando à implantação da 1ª etapa pavimentação e drenagem, da via de ligação do povoado Alto Santo Antônio à AL-110, localizado no município de Coité do Nóia, no estado de Alagoas.

- Interesse público

De acordo com as Diretrizes da Política Nacional de desenvolvimento Regional (PNDR) e da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU), coordenadas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) utiliza linhas de ações que visam o desenvolvimento local e regional, identificação das potencialidades locais e impulsionamento do desenvolvimento social e econômico da região.

As políticas públicas de promoção de infraestrutura urbana e de promoção do desenvolvimento regional e produtivo devem atuar de forma articulada, visando proporcionar uma melhor qualidade de vida à população, por meio das transformações estruturais e da integridade das economias regionais.

Muitos municípios na área de atuação da Codevasf sofrem com a falta ou com a má qualidade da infraestrutura urbana existente. Por meio da pavimentação das vias, a Codevasf busca promover uma melhoria na vida da população de tais municípios em diversas áreas, tais como: saúde, limpeza urbana, segurança viária e transportes.

- Descrição da necessidade de contratação

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf tem como missão “Desenvolver bacias hidrográficas de forma integrada e sustentável, contribuindo para a redução das desigualdades regionais”, sendo uma organização que transforma a realidade das regiões onde atua, com foco na melhoria das condições sociais, econômicas e ambientais.

A Codevasf passou nos últimos anos por uma ampliação considerável na sua área de atuação, estando presente em 36,6% do território nacional, abrangendo 2.675 municípios, distribuídos em 15 estados e o Distrito Federal.

Além da ampliação da sua área de atuação, a Codevasf vem recebendo aportes financeiros oriundos de emendas parlamentares. Parte dessas emendas se destinam às obras de pavimentação a serem executadas em munícipios espalhados na ampla região de atuação da Codevasf.

Considerando que os municípios na sua área de atuação sofrem com a falta de infraestrutura urbana ou com a má qualidade da infraestrutura urbana existente.

Considerando que a Codevasf não dispõe, em seu quadro funcional, de pessoal específico para a execução rotineira dos serviços descritos.

Considerando que a contratação constitui uma alternativa eficiente e eficaz para a Codevasf, na sua missão de atuar com base em planos de desenvolvimento regional e local, beneficiando a população nas áreas de sua atuação.

A Pavimentação Asfáltica e drenagem da via de ligação do povoado Alto Santo Antônio à AL-110, localizado no município de Coité do Nóia, no estado de Alagoas, preza pela economicidade dos investimentos, o beneficiamento da população atendida e do seu desenvolvimento, proporcionando condições de locomoção, conforto e segurança das pessoas e dos veículos que pelas vias trafegam.

- Requisitos necessários à solução

Os serviços serão prestados por empresas do ramo, devidamente regularizadas e autorizadas pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente e atendendo às Normas Regulamentadoras do Trabalho. Os valores a serem pagos às empresas contratadas serão definidos por meio de consulta aos sistemas referenciais consagrados, tais como Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO, Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI e ORSE, para os demais serviços não contemplados nos sistemas anteriores, serão elaboradas composições de preço unitário.

As empresas serão contratadas para atender as demandas de pavimentação da Codevasf, de acordo com os valores e quantitativos determinados em contrato.

A execução dos serviços deverá ser feita seguindo o preconizado nas normas DNIT, ABNT e demais normas correlatas, inclusive as internacionais, quando aplicáveis.

- Levantamento de mercado

O município de Coité do Nóia/AL possui uma malha viária predominantemente composta por pavimentação em paralelepípedo, com alguns trechos em revestimento asfáltico do tipo Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), além de diversas vias ainda não pavimentadas.

A ausência de pavimentação adequada e de infraestrutura de drenagem superficial compromete a trafegabilidade e causa transtornos à população. Para solucionar essa demanda, propõe-se a implantação de infraestrutura viária que atenda às necessidades locais, promovendo melhoria na mobilidade urbana, segurança e qualidade de vida.

Dentre as soluções disponíveis no mercado, o CBUQ destaca-se como revestimento asfáltico amplamente utilizado, devido à sua rápida execução, alta durabilidade e elevada capacidade de suporte de carga. Além disso, seu caráter impermeável contribui para a proteção da estrutura do pavimento, tornando-o uma escolha eficiente para vias urbanas, ciclovias, estacionamentos e áreas de urbanização em geral, desde que respeitadas as normas técnicas e os parâmetros de dimensionamento adequados.

Considerando as alternativas existentes, a escolha pelo CBUQ fundamenta-se em sua capacidade de atender com eficiência às exigências locais de tráfego, resistência e durabilidade. Sua aplicação proporcionará melhorias significativas na trafegabilidade das vias públicas, beneficiando diretamente a população e os demais usuários do sistema viário municipal.

- Descrição da solução

A contratação visa auxiliar a Codevasf a executar a constante alocação de recursos oriundos de emendas parlamentares para obras de pavimentação.

De forma geral a solução consiste na contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação, por meio dos seguintes serviços:

- ADMINISTRAÇÃO LOCAL

- SERVIÇOS PRELIMINARES

- SINALIZAÇÃO DE OBRA

- TERRAPLENAGEM

- PAVIMENTAÇÃO

- DRENAGEM

- SINALIZAÇÃO

- SERVIÇOS COMPLEMENTARES;

- Escolha da solução

A escolha da solução ocorreu por meio da análise da implementação das seguintes situações:

Solução 1:

Descrição: Prestação dos serviços de pavimentação através de quadro de pessoal vinculado à Codevasf.

Fornecedor: Adotando-se esta solução, os próprios empregados da Codevasf realizaram os serviços.

Análise da Solução: A solução apresentada mostra-se INVIÁVEL técnica e economicamente, em virtude da Codevasf não dispor de empregados para realização destes serviços e também não haver previsão de contratação de pessoal que atendam esta demanda por meio de concurso, não sendo atividade fim, viabilizando assim a contratação por terceiros pretendida.

Solução 2:

Descrição: Prestação dos serviços de pavimentação através de parcerias público-privadas.

Fornecedor: Empresas do setor privado interessadas em realizar parcerias.

Análise da Solução: A solução apresentada mostra-se INVIÁVEL tecnicamente e economicamente, pois as parcerias público-privadas não podem ser aplicadas em contratos que tenham por objeto único o fornecimento de mão-de-obra, material e equipamentos.

Solução 3:

Descrição: Prestação dos serviços de pavimentação através de realização de contratação por meio de licitação por empreitada por preço unitário.

Fornecedor: Adotando-se esta solução, inúmeras empresas que prestam esse tipo de serviço poderão participar, sendo que devido à infinidade de empresas prestadoras do serviço, impossível listar todas elas neste documento.

Análise da Solução: A solução apresentada mostra-se VIÁVEL técnica e economicamente, pela vantajosidade para a Administração Pública, e a agilidade da contratação.

- Estimativa de quantidades

Para o presente ETP foi estimado o quantitativo abaixo descrito:

| Descrição | Unidade | Quantidade |
| --- | --- | --- |
| Pavimentação asfáltica | m² | 37.920,00 |

Em atendimento ao inciso V, art. 21, RILC/2024, a estimativa das quantidades a serem contratadas e das memórias de cálculo encontram-se detalhadas no Anexo 3 do Termo de Referência. Ademais, não há contratações que estão diretamente relacionadas a execução desse objeto.

- Estimativa do valor da contratação

A estimativa do valor da contratação encontra-se em planilha orçamentária anexa ao processo. Para este serviço foi realizado o orçamento sem a desoneração em folha. O orçamento de referência do item em questão apresenta um valor total R$ 7.484.369,71 (sete milhões e quatrocentos e oitenta e quatro mil e trezentos e sessenta e nove reais e setenta e um centavos), data-base de outubro/2025. Foi utilizado preços e serviços constantes no Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO, no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI e no ORSE.

Conforme a planilha orçamentária de referência contendo todos os serviços previstos, obtiveram-se os valores abaixo discriminados:

| Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pavimentação asfáltica | m² | 37.920,00 | 7.484.369,71 |

De acordo com o art. 28 do RILC/2024, o processo de formação do valor estimado da licitação deve ser baseado na consulta a, no mínimo, três (3) fontes de pesquisa. Entretanto, conforme o disposto no § 1º do art. 29, o orçamento de referência do custo global de obras e serviços de engenharia deve ser obtido a partir de custos unitários de insumos ou serviços iguais ou inferiores à mediana dos correspondentes constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), para obras de construção civil em geral, ou do Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO), no caso de obras e serviços rodoviários, observadas as peculiaridades geográficas da localidade.

Adicionalmente, nos termos do § 2º do mesmo artigo, no caso de inviabilidade da definição dos custos consoante o disposto no § 1º, a estimativa de custo global poderá ser apurada por meio da utilização de dados contidos em tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades da administração pública federal, em publicações técnicas especializadas, em banco de dados e sistema específico instituído para o setor ou em pesquisa de mercado.

Dessa forma, para a presente contratação, não se aplica a obrigatoriedade de pesquisa de preços em três fontes distintas, uma vez que os valores devem ser obtidos prioritariamente a partir dos bancos oficiais de referência — SINAPI e SICRO — conforme a natureza da obra ou serviço.

O Código SIASG do objeto encontra-se discriminado no item 1.2 do Termo de Referência.

- Justificativas para o parcelamento ou não da solução

Parcelar o serviço pode levar à contratação de diferentes equipes de trabalho, o que pode resultar em falta de coesão, incompatibilidade de métodos, que podem afetar negativamente a qualidade do serviço e a eficiência na execução.

- Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se verifica contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

- Previsão no Plano Anual de Contratações ou justificativa para a ausência de previsão

A demanda está em alinhamento com o Planejamento Estratégico Institucional - PEI (2022-2026) da CODEVASF no que se refere à melhoria contínua de processos e do desenvolvimento das áreas onde a empresa atua detalhados no Plano Anual de Negócios da CODEVASF.

O detalhamento das ações da empresa consta no Plano Anual de Contratações da CODEVASF para o ano de 2025, acessível no endereço eletrônico:  https://licitacoes.codevasf.gov.br/licitacoes/planejamento_anual_de_contratacoes/planejamento-anual-de-contratacoes-2025-codevasf.pdf/download .

- Resultados pretendidos

Entre os resultados diretos e indiretos que a Codevasf almeja com a contratação estão:

Geração de emprego e renda;

Estimular a economia local, com melhores vias de acesso;

Melhoria nos índices locais de qualidade de vida da população dos municípios beneficiados;

Promover a melhoria da infraestrutura urbana das áreas contempladas pelos serviços;

Propiciar à população atendida acesso à infraestrutura básica e ao desenvolvimento regional sustentável.

- Providências a serem tomadas previamente ao contrato

A garantia do objeto deverá obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Código Civil, Lei n° 10.406 de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro responderá durante cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho.

A contratada deverá investir em medidas de promoção da ética e de prevenção da corrupção que contribuam para um ambiente mais íntegro, ético e transparente no setor privado e em suas relações como o setor público, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestações de corrupção, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsões da Lei nº 12.846/2013, do Decreto nº 11.129/2022, da Lei nº 13.303/2016, e da Política de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administração Pública, denunciando a prática de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denúncias disponíveis.

É necessário para fins de emissão da Ordem de Serviço que a empresa contratada tenha apresentado a Garantia de Execução do Contrato, prevista em Edital e seus anexos.

Atendimento às exigências técnicas, que são imprescindíveis para que a vencedora do certame em questão tenha total capacidade técnica de executar os serviços de engenharia com a segurança e a qualidade esperada para o empreendimento.

Por fim, designação de Servidor da Codevasf, com formação e competência para acompanhar e fiscalizar a execução contratual, cabendo à Codevasf proporcionar meios físicos e humanos como diárias para viagens e hospedagem, computador, internet, telefonia, veículos, apoio técnico, jurídico, ambiental, contábil, financeiro, entre outros, das Unidades Administrativas e Técnicas que compõe a Codevasf e que respondem solidariamente na execução, fiscalização e apoio ao Gestor do Instrumento.

- Impactos ambientais e tratamento

Os serviços de engenharia deverão ser executados em conformidade com a Licença Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couberem, em função da legislação vigente no local de execução dos serviços.

Na execução dos serviços deverá ser exigido o pleno atendimento da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01/2010, onde a CONTRATADA deverá adotar as seguintes providências:

a) os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis devem ser acondicionados adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilização à coleta seletiva;

b) otimizar a utilização de recursos e a redução de desperdícios e de poluição, através das seguintes medidas, dentre outras:

c) racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxicas ou poluentes;

d) substituir as substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade;

e) usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela Anvisa;

f) racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada;

g) fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços;

h) respeitar as normas brasileiras - NBR publicadas pela associação brasileira de normas técnicas sobre resíduos sólidos;

i) desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores, dentre os quais, como exemplo: as sobras dos materiais poluentes, cap-cimento asfáltico de petróleo, emulsão asfáltica para a imprimação e CM-30 devem ser separados e acondicionados em recipientes adequados para destinação específica, conforme disciplina normativa vigente.

A CONTRATADA deverá observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, eInstrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do plano municipal de gestão de resíduos da construção civil e do plano de gerenciamento de resíduos da construção civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso;

b) nos termos dos artigos 3° e 10° da resolução Conama n° 307, de 05/07/2002, a contratada deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

b.1) resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de resíduos Classe A de preservação de material para usos futuros;

b.2) resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura;

b.3) resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;

b.4) resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

c) Em nenhuma hipótese a contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por lei, bem como em áreas não licenciadas;

d) para fins de fiscalização do fiel cumprimento do plano de gerenciamento de resíduos da construção civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de controle de transporte de resíduos, em conformidade com as normas da agência brasileira de normas técnicas - ABNT, ABNT NBR nºs 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004”.

Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos e Resolução CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA deverá efetuar o recolhimento e o descarte adequado do óleo lubrificante usado ou contaminado originário da contratação, bem como de seus resíduos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) recolher o óleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessárias para evitar que venha a ser misturado com produtos químicos, combustíveis, solventes, água e outras substâncias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos I e II, da resolução Conama n° 362, de 23/06/2005 e legislação correlata;

b) providenciar a coleta do óleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos órgãos competentes, ou entregá-lo diretamente a um revendedor de óleo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigação de recebê-lo e recolhê-lo de forma segura, para fins de sua destinação final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso III e § 2°, da resolução Conama n° 362, de 23/06/2005, e legislação correlata;

c) exclusivamente quando se tratar de óleo lubrificante usado ou contaminado não reciclável, dar-lhe a destinação final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo órgão ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da resolução Conama n° 362, de 23/06/2005, e legislação correlata.

A Contratada deverá comprovar a adoção de práticas de desfazimento sustentável ou reciclagem dos bens que forem inservíveis para o processo de reutilização.

- Viabilidade e Razoabilidade da contratação

O estudo preliminar realizado, aliado ao levantamento de mercado e à descrição da necessidade apresentada, demonstra que a contratação proposta é tecnicamente viável e devidamente justificada quanto à sua necessidade.

Diante dos elementos expostos e não havendo impedimentos de ordem superior, conclui-se pela viabilidade e razoabilidade da solução indicada neste Estudo por realização de empreitada por preço unitário nas condições estabelecidas no termo de referência para contratação do referido objeto, submetendo a pretensão a análise e aprovação dos demais setores pertinentes.

- Classificação do ETP

O presente ETP não contém informações que demandem classificação como sigilosas, nos termos da Lei nº 12.527/2011 (LAI). Não foram identificados dados sensíveis, segredos comerciais ou informações cuja divulgação comprometa a segurança institucional ou o interesse público, portanto não é sigiloso.

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE

Isabela Beatriz Macedo dos Santos

Analista em Desenvolvimento Regional

Chefe da 5ª/GRD/UEP - CODEVASF - 5ª/SR

DE ACORDO:

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE

João Paulo Leão Lessa

Analista em Desenvolvimento Regional

Gerente Regional de Infraestrutura

5ª/GRD

Codevasf - 5ª/SR

HOMOLOGA:

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE

João Paulo Tavares Pacheco

Superintendente Regional

Codevasf - 5ª/SR